# Resumen Ejecutivo General de Horas L3

Servicios de Soporte Técnico L3  |  Consolidado General sin Segmentación

Período: Enero 2026 - Julio 2026 (Inc. Abril)  |  Fecha de Emisión: 30 de Julio de 2026

| TOTAL HORAS 74.0 hs | PERÍODO 6 Meses (Ene - Jul) | REQUERIMIENTOS 15 Tickets | RECURSOS 3 Integrantes |
| --- | --- | --- | --- |

# 1. Resumen Consolidado de Horas por Mes

| Mes / Período | Horas Consumidas | % del Total | Hito o Actividad Principal |
| --- | --- | --- | --- |
| Enero 2026 | 8.0 hs | 10.8% | Reporte Billing SAP y COEM Peso |
| Febrero 2026 | 9.0 hs | 12.2% | Comunicación Embarque y Gate N4 |
| Marzo 2026 | 12.0 hs | 16.2% | Pase a Prod Embarque y Cierre CODE |
| Abril 2026 | 15.0 hs | 20.3% | Groovy Storage Days, Gate y CODE |
| Junio 2026 | 5.0 hs | 6.8% | Pruebas Balanza y Facturación FC |
| Julio 2026 | 25.0 hs | 33.8% | Análisis Middleware y Soporte L3 |
| TOTAL ACUMULADO | 74.0 hs | 100% | 6 Meses de Servicio L3 |

# 2. Distribución de Horas por Tipo de Actividad

| Tipo de Actividad | Horas Consumidas | % del Total | Descripción del Trabajo |
| --- | --- | --- | --- |
| Análisis e Investigación | 58.3 hs | 78.8% | Groovy Storage Days, Migración MDW, Gate N4, EDI |
| Diagnóstico y Correcciones Técnicas | 10.7 hs | 14.5% | Fixes Cierre CODE, Jobs COEM, Billing SAP XML |
| Monitoreo y Reuniones con Cliente | 5.0 hs | 6.8% | Pruebas balanza Tecplata y alineación semanal |
| TOTAL | 74.0 hs | 100% | Consolidado General |

# 3. Desglose de Horas por Integrante del Equipo

| Integrante del Equipo | Horas Consumidas | % del Total | Responsabilidades Principales |
| --- | --- | --- | --- |
| Cristian Bova | 49.3 hs | 66.6% | Análisis Middleware, Groovy Storage Days, Reportes N4, Billing SAP |
| Dario Lacerra | 19.7 hs | 26.6% | Arquitectura MDW, Cierre CODE, Fixes Jobs COEM, Balanza Tecplata |
| Flux IT (Gestión de Equipo) | 5.0 hs | 6.8% | Reuniones técnicas semanales y coordinación de hitos |
| TOTAL | 74.0 hs | 100% | Consolidado General |

# 4. Conclusiones Ejecutivas

- Eficiencia y Entrega Continua: Se completaron 74.0 horas efectivas de soporte técnico L3 a lo largo de 6 meses, cubriendo requerimientos de fondo en N4, soporte a la operación e integración con middleware.

- Impacto en Automatizaciones N4: Se automatizó el reporte diario de Gate Transacción con scripts Groovy, se integró el cierre automático de CODE vía evento on_vessel_out y se destrabó el cálculo de cobro de almacenaje en CustomCalculateExportStorageDays.

- Optimización de Recursos Senior: El 93.2% de las horas ejecutadas correspondieron a desarrollo senior (Cristian Bova y Dario Lacerra), asegurando resoluciones de alto nivel técnico para el cliente.

# 5. Observaciones Técnicas

- Control de Excepciones: Se agregaron logs de trazabilidad en puntos críticos de retornos nulos en Groovy N4 para diagnóstico rápido.

- Formatos de Facturación: Se dejó configurado el reporte Billing SAP con IVA subtotal y las plantillas XML de embarque provisorio y definitivo en producción.

# Anexo Técnico: Detalle Cronológico Completo por Mes

## 📅 Enero 2026 (8.0 hs)

| Ticket | Tarea / Requerimiento | Responsable | Hs | Detalle del Trabajo y Avance Técnico |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #35838 | Modificación en Reportes (Billing SAP) | Cristian Bova | 4.0 | Columna subtotal con IVA en Billing SAP. Pruebas de entorno y VPN. |
| #35118 | Reuniones técnicas y de seguimiento | Flux IT | 3.0 | Seguimiento semanal y alineación de equipo. |
| #35458 | COEM cambiar campo para tomar informe de peso | Darío Lacerra | 1.0 | Análisis de campo de peso para el envío de COEM. |

## 📅 Febrero 2026 (9.0 hs)

| Ticket | Tarea / Requerimiento | Responsable | Hs | Detalle del Trabajo y Avance Técnico |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #36641 | Modificación Reporte Comunicación Embarque (Peso BL) | Cristian Bova | 4.0 | Modificación de plantilla XML para incluir Peso BL en N4. |
| #36431 | Automatizar Reportes diarios (Gate Transacción N4) | Cristian Bova | 4.0 | Diseño de script Groovy e integración con EmailManager N4. |
| #35118 | Reuniones técnicas y de seguimiento | Flux IT | 1.0 | Seguimiento y coordinación de requerimientos. |

## 📅 Marzo 2026 (12.0 hs)

| Ticket | Tarea / Requerimiento | Responsable | Hs | Detalle del Trabajo y Avance Técnico |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #36641 | Modificación Reporte Comunicación Embarque | Cristian Bova | 4.0 | Subida a producción de los reportes provisorio y definitivo. |
| #34679 | COEM - Mejora en notificaciones | Cristian Bova | 3.0 | Análisis de permisos de edición de Code Extensions N4. |
| #36301 | Analizar error CODE | Darío Lacerra | 3.0 | Evento on_vessel_out para cierre CODE y mails productivos. |
| #35118 | Reuniones técnicas y de seguimiento | Flux IT | 1.0 | Seguimiento de hitos y tareas de soporte. |
| #36431 | Automatizar Reportes diarios | Cristian Bova | 1.0 | Configuración de Scheduled Jobs N4 y parámetros de Booking. |

## 📅 Abril 2026 (15.0 hs)

| Ticket | Tarea / Requerimiento | Responsable | Hs | Detalle del Trabajo y Avance Técnico |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #36431 | Automatizar Reportes diarios (Gate Transacción N4) | Cristian Bova | 9.0 | Desarrollo y pruebas de script Groovy para Scheduled Jobs y filtros por naviera. |
| #36946 | Info lógica negocios & logs en Groovy CustomCalculateExportStorageDays | Cristian Bova | 3.0 | Análisis de calculateStorageEndDate y agregado de logs para evitar trabas en transición de contenedor. |
| #36301 | Analizar error CODE | Darío Lacerra | 3.0 | Pruebas de integración del evento de cierre y validación de correos productivos. |

## 📅 Junio 2026 (5.0 hs)

| Ticket | Tarea / Requerimiento | Responsable | Hs | Detalle del Trabajo y Avance Técnico |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #38016 | Horas Dario Junio 2026 | Dario Lacerra | 3.7 | Pruebas balanza Tecplata, FC y script Groovy pesadas. |
| #37951 | Análisis factibilidad FC (Draft → Definitivo) | Cristian Bova | 1.3 | Análisis de accesos y entendimiento del flujo FC. |

## 📅 Julio 2026 (25.0 hs)

| Ticket | Tarea / Requerimiento | Responsable | Hs | Detalle del Trabajo y Avance Técnico |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #38301 | Análisis de servicios del middleware actual para migración | Cristian Bova (10h) / Dario Lacerra (5h) | 15.0 | Investigación arquitectura MDW y reuniones de diseño. |
| #38300 | Cristian - Horas de Soporte Julio 2026 | Cristian Bova | 9.0 | Investigación soporte e incidencias Stock AFIP. |
| #38135 | [Preload] Validación VV en EDI Booking | Cristian Bova | 1.0 | Análisis de regla de validación Vessel Visit en EDI Booking. |