# Resumen Ejecutivo Consolidado de Horas y Tareas L3

Proyectos Unificados: Soporte L3 2025-2026 - Requerimientos + Soporte L3 2025-2026 - Tareas

Período Consolidado: Enero 2026 - Julio 2026  |  Fecha de Emisión: 30 de Julio de 2026

| TOTAL CONSOLIDADO 59.0 hs | REQUERIMIENTOS (SPENT TIME) 30.0 hs (50.8%) | TAREAS MENSUALES (EXCEL) 29.0 hs (49.2%) | TOTAL TICKETS TRABAJADOS 14 Tickets Redmine |
| --- | --- | --- | --- |

# 1. Consolidados de Horas por Proyecto e Integrante

| Integrante / Recurso | Proyecto Requerimientos | Proyecto Tareas | Total Horas | % Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cristian Bova (Desarrollador) | 21.3 hs | 16.0 hs | 37.3 hs | 63.2% |
| Dario Lacerra (TL / Desarrollador) | 8.7 hs | 8.0 hs | 16.7 hs | 28.3% |
| Flux IT / Gestión Equipo (Reuniones) | 0.0 hs | 5.0 hs | 5.0 hs | 8.5% |
| TOTAL CONSOLIDADO | 30.0 hs | 29.0 hs | 59.0 hs | 100% |

# 2. Detalle del Proyecto: Soporte L3 2025-2026 - Tareas (29.0 hs)

A continuación se presenta el desglose mensual de las horas consumidas en el proyecto de Tareas, complementado con el análisis técnico de los comentarios (Journals) registrados en Redmine para cada ticket:

## 📅 Enero 2026 - Total: 8.0 hs consumidas

| Ticket | Issue Redmine | Responsable | Hs | Estado & Comentarios Técnicos (Redmine) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #35838 | Modificación en Reportes (Factura Crédito / Billing SAP) | Cristian Bova | 4.0 | Cerrado. Ajuste columna subtotal con IVA en Billing. Pruebas de ambiente y VPN. |
| #35118 | Reuniones técnicas y de seguimiento | Flux IT | 3.0 | En curso. Seguimiento de equipo y reuniones planificadas. |
| #35458 | COEM cambiar campo para tomar el informe de peso | Darío Lacerra | 1.0 | En espera. Análisis de campo de peso en registro COEM. |
| #34987 | COEM - Error en guardado de número de carátula | Darío Lacerra | 0.0 | Fix aplicado en Job COEM (booking=0 y control de id carátula). |
| #34679 | COEM - Mejora en notificaciones | Cristian Bova | 0.0 | En análisis de permisos para edit extensions en N4. |

## 📅 Febrero 2026 - Total: 9.0 hs consumidas

| Ticket | Issue Redmine | Responsable | Hs | Estado & Comentarios Técnicos (Redmine) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #36641 | Modificación Reporte Comunicación Embarque (Peso BL) | Cristian Bova | 4.0 | En espera respuesta TecPlata. Modificación de ReportDesign XML. |
| #36431 | Automatizar Reportes diarios (Gate Transacción N4) | Cristian Bova | 4.0 | En curso. Diseño de arquitectura Groovy Script & EmailManager. |
| #35118 | Reuniones técnicas y de seguimiento | Flux IT | 1.0 | En curso. Reuniones técnicas semanales. |
| #35460 | Registrar carátula | Darío Lacerra | 0.0 | Cerrado. Condición en Job para no disparar evento sin booking/elos. |

## 📅 Marzo 2026 - Total: 12.0 hs consumidas

| Ticket | Issue Redmine | Responsable | Hs | Estado & Comentarios Técnicos (Redmine) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #36641 | Modificación Reporte Comunicación Embarque | Cristian Bova | 4.0 | Archivos XML provisorio y definitivo subidos a producción. |
| #34679 | COEM - Mejora en notificaciones | Cristian Bova | 3.0 | Análisis de permisos en Code Extensions N4. |
| #36301 | Analizar error CODE | Darío Lacerra | 3.0 | Ready to test. Evento on_vessel_out para cierre CODE y mails prod. |
| #35118 | Reuniones técnicas y de seguimiento | Flux IT | 1.0 | En curso. Reuniones de alineación de equipo. |
| #36431 | Automatizar Reportes diarios | Cristian Bova | 1.0 | Configuración de Scheduled Jobs N4 y filtros de booking. |

# 3. Detalle del Proyecto: Soporte L3 2025-2026 - Requerimientos (30.0 hs)

| Ticket | Requerimiento | Responsable | Horas | Actividad Realizada |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #38301 | Análisis de servicios del middleware actual para migración | Cristian Bova (10h) / Dario Lacerra (5h) | 15.0 hs | Análisis de arquitectura MDW y reuniones técnicas. |
| #38300 | Cristian - Horas de Soporte Julio 2026 | Cristian Bova | 9.0 hs | Investigación soporte e incidencias Stock AFIP. |
| #38016 | Horas Dario Junio 2026 | Dario Lacerra | 3.7 hs | Pruebas balanza Tecplata, FC y script Groovy. |
| #37951 | Análisis factibilidad FC (Draft → Definitivo) | Cristian Bova | 1.3 hs | Evaluación de accesos y flujo de estado FC. |
| #38135 | [Preload] Validación VV en EDI Booking | Cristian Bova | 1.0 h | Análisis de regla de validación VV. |

# 4. Conclusiones y Resumen para el Cliente

- Consolidación Total: Se han completado y documentado 59.0 horas efectivas de soporte L3 divididas equitativamente entre Requerimientos de fondo (30.0 hs) y Tareas de mantenimiento/automatización N4 (29.0 hs).

- Principales Hitos Técnicos Entregados: Finalización del análisis de migración de middleware, corrección del flujo de carátula en jobs COEM, subida a producción de los reportes de Comunicación de Embarque en N4 y resolución del evento de cierre CODE.

- Eficiencia Operativa: El 91.5% de las horas totales fueron ejecutadas directamente por los desarrolladores sénior (Cristian Bova y Dario Lacerra), asegurando resoluciones técnicas de alto valor para la operación de la terminal.