Manual de Usuario: Redmine Agile MCP

Este documento detalla todas las capacidades, herramientas y flujos de trabajo que permite el servidor Redmine Agile MCP. Está diseñado para que los agentes de IA (como Claude, Cursor o Antigravity) puedan interactuar de manera fluida y autónoma con la gestión de proyectos Scrum en Redmine.

1. Visión General

El Redmine Agile MCP es un puente (servidor Model Context Protocol) que conecta las capacidades de un asistente de IA con tu instancia de Redmine. Su objetivo principal es abstraer la complejidad de la API REST de Redmine y el plugin Agile, ofreciendo herramientas semánticas y de alto nivel.

¿Qué puede hacer la IA por ti con este MCP?

- Gestión de Sprints: Consultar sprints activos, listar todos los sprints de un proyecto o ver el progreso y estado de salud de un sprint en curso.

- Gestión del Backlog: Consultar los elementos pendientes y planificar automáticamente el próximo sprint basado en prioridades y estimaciones.

- Gestión de Issues (Tareas/Bugs): Crear nuevas tareas, moverlas entre sprints y actualizar sus estados de manera rápida.

2. Herramientas Disponibles (Tools)

El servidor expone 14 herramientas que se dividen en tres categorías principales: Consultas Base, Acciones Operativas y Análisis Inteligente.

A. Consultas Base

Estas herramientas permiten leer el estado actual del proyecto en Redmine.

1. get_sprints

- Propósito: Lista todos los sprints (iteraciones) configurados en un proyecto específico.

- Cuándo usarla: Para tener un panorama de las iteraciones pasadas, presentes y futuras, incluyendo sus fechas de inicio y fin.

2. get_current_sprint

- Propósito: Detecta automáticamente cuál es el sprint activo en el día de hoy, basándose en las fechas de inicio y fin registradas en Redmine.

- Cuándo usarla: Como paso inicial en cualquier consulta diaria ("¿En qué estamos trabajando hoy?").

3. get_backlog

- Propósito: Lista todas las issues abiertas que no están asignadas a ningún sprint (el product backlog puro).

- Cuándo usarla: Durante la refinación del backlog o antes de planificar la siguiente iteración.

4. get_sprint_issues

- Propósito: Obtiene el listado completo de tareas, bugs y requerimientos dentro de un sprint específico.

- Cuándo usarla: Para revisar qué elementos componen una iteración particular.

B. Acciones Operativas

Estas herramientas permiten modificar datos en Redmine.

5. create_issue

- Propósito: Crea una nueva issue en Redmine.

- Parámetros soportados: Título, descripción, tipo (bug, tarea, etc.), prioridad, asignado, horas estimadas y sprint destino.

- Cuándo usarla: Cuando se identifica un nuevo requerimiento, se reporta un bug o se necesita desglosar una historia de usuario.

6. update_issue_status

- Propósito: Cambia el estado de una issue existente (ej: de "Nuevo" a "En Progreso" o "Resuelto"). Permite agregar una nota o comentario al hacer el cambio.

- Cuándo usarla: Para actualizar tableros ágiles y mover tarjetas de columna en columna.

7. move_issue_to_sprint

- Propósito: Asigna o reasigna una issue a un sprint específico.

- Cuándo usarla: Durante la planificación de sprints (Sprint Planning) para mover elementos del backlog al sprint activo.

C. Análisis Inteligente

Estas herramientas procesan la información de Redmine para entregar métricas e insights procesables.

8. sprint_summary

- Propósito: Genera un resumen ejecutivo del estado del sprint. Agrupa las tareas en tres grandes categorías (Por Hacer, En Progreso, Terminado) y calcula el porcentaje de completitud.

- Cuándo usarla: Para generar reportes rápidos de estado (ej: para reuniones diarias o "Daily Scrum").

9. sprint_health

- Propósito: Analiza un sprint en busca de riesgos y genera un Health Score (0 a 100).

- Riesgos que detecta:

  - Tareas sin asignar a ningún miembro del equipo.

  - Tareas bloqueadas.

  - Tareas sin estimación de horas.

  - Cuellos de botella (demasiadas tareas acumuladas sin empezar).

- Cuándo usarla: Para identificar problemas tempranos que puedan poner en riesgo la entrega del sprint.

10. plan_sprint

- Propósito: Actúa como un asistente de Product Owner. Revisa el backlog y sugiere automáticamente qué tareas incluir en el próximo sprint.

- Cómo lo hace: Ordena los elementos por prioridad técnica (de Mayor a Menor) y antigüedad. Respeta límites configurables, como el número máximo de tareas o la capacidad máxima de horas del equipo.

- Cuándo usarla: Al iniciar un nuevo ciclo de trabajo para obtener un borrador rápido de la planificación.

11. burndown_data

- Propósito: Calcula el total de Story Points del sprint, cuántos están completados y cuántos faltan.

- Cómo lo hace: Busca campos nativos o custom fields llamados "Story points" y los suma basándose en los estados de "Terminado".

- Cuándo usarla: Para graficar burndown charts o saber exactamente cuánto peso de trabajo queda.

12. developer_workload

- Propósito: Audita el sprint y agrupa todas las tareas según el desarrollador asignado.

- Riesgos que detecta: Cargas de trabajo desiguales (ej. un desarrollador con 10 tareas y otro con 1). Calcula cantidad de issues y sumatoria de Story Points por persona.

- Cuándo usarla: Para balancear la capacidad del equipo de manera justa.

13. sprint_prediction

- Propósito: Predice si el sprint terminará a tiempo basado en la velocidad actual del equipo.

- Cómo lo hace: Calcula la velocidad diaria (puntos completados / días transcurridos) y estima cuántos días tomará terminar los puntos restantes, asignando un nivel de riesgo (Low, Medium, High).

- Cuándo usarla: En medio del sprint para detectar si es necesario negociar alcance.

14. sprint_anomaly_detection

- Propósito: Actúa como un linter de Agile. Revisa todas las tarjetas buscando problemas silenciosos.

- Anomalías que detecta: Tareas sin asignar, tarjetas ridículamente grandes (>40hs), tareas bloqueadas crónicamente o si más del 70% del sprint está en "To Do" (cuello de botella grave).

- Cuándo usarla: Al inicio o mitad del sprint para sanear la iteración.

3. Casos de Uso y Flujos Comunes

Para entender mejor el poder del MCP, aquí hay ejemplos de cómo la IA puede orquestar estas herramientas para resolver problemas complejos:

Escenario A: Reporte Matutino (Daily Standup)

- La IA llama a get_current_sprint para saber cuál es el sprint activo.

- Llama a sprint_summary para ver cómo viene el progreso general.

- Llama a sprint_health para buscar tareas sin asignar o bloqueadas.

- Resultado: Entrega un resumen claro: "Estamos al 50% del sprint. Hay 3 tareas sin asignar que deberíamos repartir hoy y 1 bug crítico bloqueado."

Escenario B: Planificación de Nueva Iteración (Sprint Planning)

- El equipo pide a la IA que prepare el próximo sprint con una capacidad de 40 horas.

- La IA llama a plan_sprint con max_hours: 40.

- La IA presenta la lista sugerida de tareas al usuario.

- Si el usuario aprueba, la IA usa move_issue_to_sprint iterativamente para mover esas tareas al nuevo sprint.

- Resultado: El sprint queda planificado y cargado en Redmine en segundos.

Escenario C: Gestión de Bugs en Tiempo Real

- Durante una conversación, el desarrollador menciona un error encontrado.

- La IA llama a create_issue pasándole el proyecto actual, marcándolo como "Bug" y con prioridad "Urgente".

- La IA asigna directamente el bug al sprint actual para que se resuelva de inmediato.

- Resultado: Cero fricción para documentar y trackear problemas técnicos.

4. Estructura de Datos y Referencias Comunes

La IA necesita conocer ciertos IDs internos de Redmine para operar correctamente. Aunque pueden variar por organización, los valores por defecto más comunes son:

Tracker IDs (Tipos de Issue):

- 1: Bug (Defecto / Error)

- 2: Feature (Característica nueva)

- 3: Support (Tarea de soporte/mantenimiento)

Status IDs (Estados):

- 1: New (Nuevo / Por Hacer)

- 2: In Progress (En Progreso)

- 3: Resolved (Resuelto)

- 4: Feedback (En revisión / Esperando respuesta)

- 5: Closed (Cerrado)

- 6: Rejected (Rechazado)

Priority IDs (Prioridades):

- 1: Low (Baja)

- 2: Normal (Media)

- 3: High (Alta)

- 4: Urgent (Urgente)

- 5: Immediate (Crítica/Inmediata)

5. Notas Importantes

- Solo Lectura vs. Escritura: Las operaciones que modifican datos en Redmine (create_issue, move_issue_to_sprint, update_issue_status) siempre deben validarse con el estado real del proyecto, y es recomendable que el agente avise antes de realizar cambios masivos.

- Fechas y Tiempos: El concepto de "Sprint Activo" (get_current_sprint) se basa en la fecha local del sistema cruzada contra el rango de fechas start_date y end_date definido en Redmine Agile.

- Horas vs Story Points: Las herramientas actuales (sprint_health, plan_sprint) basan sus cálculos en el campo nativo estimated_hours de Redmine, lo cual las hace compatibles tanto con metodologías Scrum tradicionales como marcos basados en horas.